Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano |
| Data | 10.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 09:05 – 9:50 | design |
| 9:50 – 10:35 | design |
| 10.50 – 11:35 | design |
| 11.35 – 12:20 | design |
| 13:15 – 14:00 | design |
| 14:15 – 15:00 | design |
| 15:00 – 15:45 | Provato a capire bootstrap |
| 15:45 – 16:30 | Iniziato a creare la view di registrazione provando a utilizzare bootstrap |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo nei tempi |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la view di registrazione, fare quella di log-in e quella di ricerca dei viaggi |