Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano |
| Data | 17.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 09:05 – 12.20 | Creazione views dell’utente non loggato |
| 13.15 – 14.45 | Creazione template mvc con la possibilità di muoversi tra le view tramite i bottoni |
| 15:00 – 16:30 | Creazione connessione con il database |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho provato a prendere un template già fatto con bootstrap per il login ma non riuscivo a aggiungere elementi come volevo io e quindi ho dovuto eliminare quello che avevo preso e ho dovuto ricrearlo da zero. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo leggermente più avanti rispetto alla progettazione iniziale |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Riuscire a fare le query correttamente al database facendo in modo di avere un sistema funzionante per la ricerca dei viaggi |