Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano |
| Data | 28.04.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 08.20 – 15.00 | Aggiunta la possibilità di acquistare biglietti non ancora in modo completamente funzionante |
| 15.00 – 16.30 | Finito la visualizzazione dei dettagli tratta da amministratore |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante tutta la mattinata abbiamo avuto un problema di passaggio dati tra 2 pagine che non riuscivamo a risolvere, la creazione di una variabile di sessione vedeva vista in una pagina ma non in quella successiva.  Riguardando tutti i codici che utilizzavamo abbiamo notato che in un file c’era la dichiarazione di una nuova pagina html che era inutile dato che veniva già fatta nel header. Una volta rimosso ila variabile di sessione veniva passata correttamene. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo leggermente indietro rispetto alla progettazione iniziale |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire l’acquisto dei biglietti e aggiungere la possibilità di creare nuovi amministratori |