Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 11:05 | Conclusione schema ER. |
| 11:05 – 11:40 | Scrittura situazione iniziale abstract. |
| 11:40 – 12:00 | Scrittura di 2 test case. |
| 12:00 – 14:45 | Scrittura codice per la creazione delle tabelle e dei dati da inserire dentro. |
| 15:00 – 16:15 | Inizio sviluppo interfaccia pagina ricerca viaggi. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante lo svolgimento dello schema ER è risorto un problema sul come salvare che utente riserva che posto sul bus. Il problema è stato risolto creando una tabella posto collegata ad utente e bus con all’interno il numero del posto riservato.  Un altro problema che ho riscontrato è stata la connessione ad un database da 2 macchine, quando abbiamo tentato la connessione è uscito un messaggio di errore che elenca varie possibilità di cosa potrebbe essere la causa ma non siamo riusciti a risolverlo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la pagina ricerca viaggi. |