Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 12:00 | Test Case |
| 12:00 – 12:20 | Ricerca funzionamento database |
| 13:15 – 14:00 | Tentativo di creazione database accessibile da più macchine |
| 14:00- 15:35 | Creazione delle tabelle e primi insert nel db |
| 15:35:16:20 | Risoluzione errori github desktop (non terminata) |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante la fase di creazione del database, dopo aver scelto di utilizzare tutti dei database differenti e con github desktop facendo pull e push ogni inizio e fine lezione, al primo tentativo di clone mi ha dato degli errori di proxy ed in seguito che non rispondeva il server. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea rispetto alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Riuscire a risolvere il problema con github desktop, riuscire a fare il database e a popolarlo, iniziare a creare la pagina per la creazione dei viaggi |