Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.03.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 10:35 | Aggiunto alla query iniziale la possibilità di vedere i bus |
| 10:50– 12:20 | Aiutato Andrea a fare il filtraggio degli utenti |
| 13:15 – 14:45 | Ordinamento della query con data e ora |
| 15:00- 16:30 | Messa in funzione della prima versione del sito web con database funzionante |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto problemi con la connessione al database dal sito, sono stati risolti chiedendo ai compagni che l’avevano già fatto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo abbastanza indietro rispetto la pianificazione e mancano ancora tante cose |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Funzionamento della tratta singola e acquisto biglietto |