Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 07.04.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 10:00 | Iniziata la funzione per prendere il numero del bus utilizzato durante il viaggio |
| 10:00– 10:35 | Riprogettazione del database |
| 10:35 – 12:00 | Completamento della funzione per prendere il numero del bus utilizzato durante il viaggio |
| 13:15 – 15:00 | Iniziata della query per visualizzare i posti disponibili |
| 15:00 – 15:30 | Rifatti gli insert per tutto il database |
| 15:30 – 16:10 | Completamento della query per visualizzare i posti disponibili |
| 16:10 – 16:30 | Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi a metà giornata abbiamo scoperto che la struttura del database non era adeguata per certe cose che dovevamo fare dunque abbiamo eliminato delle tabelle e cambiato certi collegamenti |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo molto indietro rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Riuscire a fare l’acquisto dei biglietti e l’inserimento di nuovi viaggi e mettere sul portale la v2 del codice |