Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 14.04.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08:20 – 9:30 | Pianificazione giornata |
| 9:30– 11:00 | Messa in comune dei file |
| 11:00 – 12:20 | Distinzione tra ricerca viaggio utente loggato e non loggato |
| 13:15 – 14:00 | Inizio funzionamento view acquisto biglietti |
| 14:00 – 14:30 | Messo a posto git hub desktop |
| 15:30 – 16:10 | Funzionamento acquisto biglietti |
| 16:10 – 16:30 | Diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| La logica dietro l’acquisto non era totalmente corretta ho quindi dovuto aggiungere nuovi parametri e modificare la home |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo leggermente indietro rispetto la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Riuscire a finire l’acquisto dei biglietti e l’inserimento di nuovi viaggi e mettere sul portale la v2 del codice |