Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 28.04.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 08:20 – 15:00 | Sviluppato insieme ad Andrea Frati la pagina di acquisto biglietti |
| 9:30– 11:00 |  |
| 11:00 – 12:20 |  |
| 13:15 – 14:00 |  |
| 14:00 – 14:30 |  |
| 15:30 – 16:10 |  |
| 16:10 – 16:30 |  |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Durante tutta la mattinata abbiamo avuto un problema di passaggio dati tra 2 pagine che non riuscivamo a risolvere, la creazione di una variabile di sessione vedeva vista in una pagina ma non in quella successiva.  Riguardando tutti i codici che utilizzavamo abbiamo notato che in un file c’era la dichiarazione di una nuova pagina html che era inutile dato che veniva già fatta nel header. Una volta rimosso ila variabile di sessione veniva passata correttamene. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Rispetto alla pianificazione ci troviamo leggermente indietro, la documentazione è stata portata avanti ma nel codice ci mancano da completare ancora 2 pagine e mettere a posto gli header per tornare alla pagina precedente. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Durante la prossima giornata di lavoro dobbiamo riuscire a completare le pagine mancanti la documentazione e rifare lo use case che è andato perso. |